## 1. 本次MVP范围

- 2D像素风场景 1 个（家庭客厅）。

- 主角可上下左右移动。

- 2 个NPC可对话（母亲、父亲）。

- 1 个精灵引导系统（提示事实/想法）。

- 1 套CBT训练闭环（至少6轮对话）。

- 存档（章节进度 + 分数）。

## 2. 验收定义

满足以下全部即通过： 1. 可从主菜单进入第一章并完成通关。 2. 玩家至少完成3次“事实/想法”正确区分。 3. 至少1次错误后能看到精灵纠偏提示并继续流程。 4. Boss阶段可触发、可成功、可失败后重试。 5. 退出后重进可恢复章节进度。

## 3. 最小系统设计

### 3.1 3C（锁定）

- Character：主角 + 精灵（仅玩家可见）。

- Camera：2D跟随，进入对话时轻微聚焦。

- Control：

  - WASD/方向键 移动

  - E 交互/确认

  - J 打开认知记录

  - H 请求精灵提示

### 3.2 训练循环

探索 → 触发对话 → 选择回答或自由输入 → 系统判定（事实/想法）→ 精灵反馈 → 状态更新（压力/清晰度）→ 下一轮。

### 3.3 最小状态变量

- stress（冲突压力，0~100）

- clarity（认知清晰度，0~100）

- hint_count（精灵提示剩余）

- chapter_progress（流程节点）

## 4. 对话与AI最小方案

### 4.1 对话结构（先规则，后AI）

- 每条对话有：speaker、text、tag（fact/thought/mixed）、next。

- 第一章总对话节点建议：20~30个（含分支收束）。

### 4.2 AI输入适配

- 玩家自由输入后，不直接改剧情。

- 先做意图归类：fact_like / thought_like / emotion / unclear。

- 再映射到固定训练节点，避免分支爆炸。

- AI不可用时回退到预设选项。

## 5. 目录与命名（供参考）

/scenes/ch01/ch01_lv01_training_core.tscn
/scenes/ch01/ch01_boss_dialogue.tscn
/scripts/core/game_state.gd
/scripts/dialogue/dialogue_runner.gd
/scripts/ai/ai_adapter.gd
/scripts/ui/ui_dialogue.gd
/data/dialogue/ch01/dlg_ch01_core_v1.json
/data/dialogue/ch01/dlg_ch01_boss_v1.json
/ui/dialogue/ui_dialogue_choice_default.tscn
/audio/bgm/ch01_home_loop.ogg
/audio/sfx/ui_confirm.ogg

外部显示名： - 章节：第一章：家里的风暴 - 关卡：训练1：事实，还是想法？

## 6. 任务拆分

### 程序

- 角色移动与交互触发。

- 对话运行器（读取JSON、跳转、判定）。

- 状态管理（stress/clarity）。

- AI适配器（可回退）。

- 存档读档。

### 内容/策划

- 写20~30条第一章训练对话。

- 为每条标注 fact/thought 标签与教学意图。

### 美术/UI/音频

- 主角、母亲、精灵基础像素素材。

- 对话UI、压力条、清晰度条。

- 1条循环BGM + 4个基础SFX。

## 7. 测试清单

- ☐ 键鼠操作无卡死。

- ☐ 所有对话节点可达，不出现死链。

- ☐ 错误判定后提示文本正确显示。

- ☐ AI超时能自动回退预设选项。

- ☐ Boss可成功/可失败/可重试。

- ☐ 存档后重开仍在正确流程节点。

## 8. 版本门槛（发布MVP）

- 完整通关时长 3-5分钟。

- 首次玩家可在引导下理解“事实 vs 想法”。

- 无阻断性Bug（卡死、黑屏、存档损坏）。